# WeaveSense 交互式业务 Agent 完整实现方案

版本 1.0    2026 年 10 月 8 日

目标是在 WeaveSense 界面增加可随时展开的右侧 AI 助手，使用户通过多轮对话查询项目状态、管理监测规则、发起采集和分析，并在原有业务页面看到真实结果。

源码核查得到的关键结论是：上传快照已具有 Eino Go Agent、legacy 模型调用链和 opencodex 模型网关接入说明，但未发现 OpenCode Agent runtime 的接入实现。若严格采用用户指定的 OpenCode，实施范围应定义为“新增 OpenCode 交互层，复用 WeaveSense 现有业务服务”。若目标仅是复用已有 Agent，则扩展 Eino 可以减少运行组件。本方案以 OpenCode 路线为主，第 18 节提供 Eino 替代实施路径。

本文中的“现有”均指已读取的代码；“新增”“建议”“拟定”均是实施设计。此次核查没有运行用户的应用、连接生产数据库、调用真实模型或执行采集，因此不把静态实现、包内历史测试报告或配置默认值写成当前生产环境验收结果。

# 1 源码基准与关键结论

## 1.1 核查对象

WeaveSense 依据用户上传的 WeaveSense(1).rar 解包内容；包内界面名称为“织识 Loom”。压缩包 SHA256 为 60a0c66234f33eac48b1b1ea22e2a8e2ea0e2476e8d2224a5fa430116bc6e2cf。后文 W 编号定位均相对于解包后的 WeaveSense 根目录。

open-ai-canvas 依据官方仓库 main 的固定提交 d74f7839128223b0ec3b1239d061d42295189490。OpenCode 依据 anomalyco/opencode 官方 dev 的固定提交 5d9cd9b259f0456522f318a7435501d03cfbee79；其 packages/opencode/package.json 与 plugin 包标注 1.18.35。这里记录的是源码版本，尚未据此验证某个已安装二进制。实施 P0 必须固定实际可取得的二进制、SDK 和 plugin 版本并跑合同探针。

两张截图用于确认交互目标：图 1 展开右侧画布助手，图 2 收起为右下角 Agent 入口。截图不提供 WeaveSense 的运行状态或 OpenCode 安装证据。

## 1.2 当前能力清单

| 能力 | 当前代码结论 | 对实施的影响 |
| --- | --- | --- |
| 前端基础 | React 19、TanStack Start／Router／Query；已有 Tailwind、Radix、zustand、可调整面板依赖 | 在现有前端增加助手，沿用现有路由与样式体系 [W01] |
| 右侧交互助手 | AppShell 没有聊天面板、会话状态或事件连接 | 新增全局 Provider 与单实例 Dock [W02] |
| 业务模型引擎 | AI_ENGINE 只接受 legacy 或 eino，默认 legacy | 不可直接配置 AI_ENGINE=opencode [W03] |
| 现有 Go Agent | Eino v0.9.19；模型调用来自 Eino OpenAI adapter | 已有运行能力可作为专业分析执行器 [W04] |
| opencodex | 包内文档说明它是项目外 OpenAI 兼容模型代理 | 模型网关与 OpenCode Agent 分开接入 [W05] |
| 现有 Agent 协议 | 只有 analyze_item、briefing、research；没有聊天历史字段 | 新建会话和轮次合同 [W06] |
| 现有研究工具 | 内置 search_items、get_item、get_analysis 三项 | 管理规则、启动采集等需要业务工具桥 [W07] |
| 现有问答界面 | 单次问答、简报、可选异步研究及轮询 | 不能只把 askFn 搬到侧栏就称为多轮 Agent [W08] |
| 持久任务 | ai_runs、ai_jobs、Eino checkpoint、幂等和结果校验已经存在 | 保留专用语义，聊天单独建表并关联旧任务 [W09] |
| 部署与访问 | Compose 默认本机回环端口、关闭登录；Eino 服务为可选 profile | 首期按本机操作者模式实施 [W10] |
| 数据库 | 正式 PostgreSQL 路径有事务；默认 PGlite 回退是进程内存库 | 重启恢复验收使用 PostgreSQL [W11] |

## 1.3 参考项目的正确借鉴边界

open-ai-canvas 的右栏入口位于 web/src/components/canvas/canvas-cloud-agent-panel.tsx，页面装配位于 web/src/pages/canvas/project.tsx。后端业务工具、执行协调、审批和事件由 Go 服务管理；其当前运行组件是 Pi，依赖 @earendil-works/pi-coding-agent 和 pi-ai 0.87.1。它也不是 OpenCode 实现。[C01–C04]

值得借鉴的是：页面对象引用、对话历史、公开进度与工具卡、服务器执行、真实业务回执、事件恢复以及操作后刷新业务界面。面板直接耦合影策的画布节点、模型渠道、技能、账号状态和媒体任务；WeaveSense 应按自己的信源、关键词、内容和知识库对象重建这些接点。

参考仓库 README 中关于 Agent 阶段的概括与当前写工具源码存在差异。当前源码能定位 canvas_apply_ops、generate_media 等写入链路，但本次没有运行它们。方案依据这些实际代码结构，不用 README 的一句话代替实现核查。

# 2 总体方案与职责划分

建议采用“全局助手 UI + WeaveSense 会话控制服务 + OpenCode runtime + 受控业务工具桥 + 既有业务执行器”。OpenCode 负责理解、对话和选择工具；WeaveSense 负责访问范围、执行策略、业务约束、动作落库和结果真实性。

新增 ASSISTANT_RUNTIME=opencode 控制交互助手；原 AI_ENGINE=legacy|eino 继续控制已有单篇分析、简报和研究能力。两项配置含义不同。OpenCode 调用专业任务时仍经过 analyzeItemWith、generateBriefingWith 或 askKnowledgeWith，保留已有输出结构、证据校验和保存行为。

| 组件 | 主要责任 | 数据权威来源 |
| --- | --- | --- |
| Assistant UI | 输入、多轮历史、引用对象、状态与结果卡 | 应用自己的消息和事件 API |
| 会话控制服务 | 操作者校验、轮次准入、会话映射、发送与恢复 | PostgreSQL 的 assistant 表 |
| Assistant worker | 持久领取任务、连接 OpenCode、归一化事件和状态 | 应用轮次状态与上游实际快照 |
| OpenCode runtime | 自然语言交互、模型调用、选择已开放工具 | 独立的 OpenCode 原生会话存储 |
| 业务工具桥 | 参数和作用域校验、动作政策、幂等回执 | 应用服务及真实业务记录 |
| 原业务执行器 | 采集、分析、简报、研究及原有可靠性机制 | jobs、ai_runs、ai_jobs、analyses、knowledge_notes |

首期“驱动项目”的范围落实为：读取概况；查询和管理少量信源／关键词；对指定目标发起一次采集；阅读条目；发起单篇分析、研究或简报；查询本次任务及打开成果。OCR／ASR、微信公众号批量导入和模型档案写入在专项可靠性条件满足后扩展。

# 3 用户界面设计

## 3.1 全局入口与生命周期

在 src/routes/__root.tsx 的 AppProviders 内增加 AssistantProvider；在同一全局层挂载一次 AssistantDock，保持 Outlet 在 Provider 范围内。AppShell 读取助手的展开状态，提供入口并在桌面给内容区让位。不能在每个页面各自建立会话、worker 或 SSE 连接。[W02]

桌面右栏建议初始宽度 420 像素，允许在 340–560 像素内调整；这些是设计初值，最终以页面验收为准。收起时只保留右下角入口与执行／待确认提示。窄屏使用接近全屏的 Dialog／Drawer，处理现有底栏、safe-area、键盘弹出和焦点回归。复用现有 Radix 和样式变量；不为侧栏引入另一整套组件库。

打开空面板只读取会话元数据和能力信息，不触发模型调用。面板收起后执行继续；关闭浏览器也不应撤销服务器已接受的任务。切页只改变下一轮的页面上下文，当前运行对象已经固化。

## 3.2 面板内容

头部显示“织识助手”、当前会话标题、运行状态、新建会话和历史入口。模型选择只展示服务端允许的逻辑档案；该档案对当前对话是否生效必须由 capabilities 返回，不能沿用一个实际只影响 legacy 的标签。

消息区展示用户消息、公开回答、简短执行步骤、工具状态、待确认动作、业务任务卡和来源引用。工具卡至少包含目标对象、执行状态、本次 action_id、实际 job／run／note 关联以及可定位按钮。公开步骤不等于原始模型内部推理，不要求保存或展示隐藏推理内容。

输入区包含多行文本、发送／停止、当前页面上下文、对象引用和建议任务入口。推荐任务由固定的业务能力清单产生，例如“解释当前内容”“查看失败采集”“生成今日简报”，不能展示尚未实现的功能。

## 3.3 当前页面和选中对象

| 页面 | 首期上下文 | 结果定位方式 |
| --- | --- | --- |
| 总览 / | 路由、概况摘要、必要统计 | 展示概况卡；自动导航需考虑页面 tick 副作用 |
| /keywords | 关键词筛选及显式选定规则 ID | 高亮对应关键词，必要时增加受控查询参数 |
| /sources | 选定信源 ID、平台及状态 | 高亮指定信源及本次采集任务 |
| /inbox | platform、q、media、keyword 白名单筛选 | 复用现有搜索路由 |
| /inbox/$itemId | 当前 itemId，服务端补充标题和内容版本 | 复用现有详情路由 |
| /knowledge | 本次 job／选中知识条目引用 | 新增 note 查询参数与定点高亮 |
| /jobs 与 /nodes | 可见的指定任务／节点引用 | 新增准确任务过滤或行高亮 |

现有项目没有统一的多选对象上下文，因此“分析选中的三条”必须新增 selection context。服务端只接收类型化对象 ID 和白名单筛选，不接收浏览器整页 DOM、任意 React state 或可执行脚本。

## 3.4 操作后让原页面同步变化

工具成功后发布可信的 entity.changed 事件，包含固定领域标签和对象 ID。前端将其映射到现有 Query Key：信源刷新 sources；关键词刷新 keywords 和 keyword-hits；采集刷新 jobs、items、overview；条目分析刷新 item 加对应 ID、knowledge、overview；简报和研究刷新 knowledge。[W14]

事件丢失时，通过会话快照和持久化游标补偿刷新。不能只往聊天里追加“已完成”，却不更新页面或找不到本次任务。新增 /knowledge?note=... 和 /jobs?job=... 必须同步增加路由查询校验、按 ID 查找与高亮，当前源码没有这些现成的成果详情路由。

# 4 服务器执行闭环

一次正常执行的顺序如下。

1. 浏览器提交用户消息、client_request_id 和受控 context_refs。

2. 应用验证本机操作者／已验证用户范围，并在事务中创建或重放唯一 turn；固化输入 hash、上下文、模型与策略快照。

3. Assistant worker 领取该 turn，确保其 thread 已绑定真实 OpenCode session；先订阅上游事件再发送 prompt。

4. OpenCode 根据已装载的业务工具选择操作；可信 plugin 把运行上下文附到内部请求，业务参数与身份信息分开。

5. 业务桥核查 active turn、执行代次、工具名单、对象、参数、授权、预条件和限额；创建或查询唯一 action。

6. 同步本地变更在业务事务中保存结果与 action 回执；联网或模型任务交给持久 action executor，关联原业务任务。

7. worker 接收事件并周期对账，应用持久化用户可见消息和状态；浏览器显示自己的 SSE 或游标轮询结果。

8. 工具卡和结果卡从已保存的回执生成，必要时向 OpenCode发送一条标记为服务器结果的继续消息，请它解释结果。

应用的网页请求只负责准入与查询，长任务不依赖网页请求存活。Assistant worker 应是受进程管理器／Compose 管理的常驻进程，不能在 server function 返回后留下无人托管的 Promise。

# 5 OpenCode 接入合同

## 5.1 固定版本和接口代际

当前审查的 OpenCode 提交同时包含 legacy 和 V2 相关实现。本方案适配已核对的 legacy HTTP 合同；以后若切到 V2，必须重新验证会话、重试和事件恢复语义，不能只替换 URL。[O01–O03]

| 用途 | 已核对的 OpenCode 接口 | 应用侧处理 |
| --- | --- | --- |
| 创建上游会话 | POST /session | 真实返回的 session ID 保存到 thread 映射 |
| 历史消息 | GET /session/:sessionID/message | 按消息及 part ID 对账，并处理分页 |
| 查询特定消息 | GET /session/:sessionID/message/:messageID | 发送结果不明时辅助确认 |
| 异步提交 | POST /session/:sessionID/prompt_async | 204 表示异步调度；不是业务成功 |
| 当前状态 | GET /session/status | 只取应用已绑定的 session |
| 实时事件 | GET /event | instance 级流；服务端过滤并写自己的 journal |
| 停止生成 | POST /session/:sessionID/abort | 配合应用的 cancel 状态与工具派发封闭 |
| 原生权限答复 | POST /permission/:requestID/reply | 枚举 once、always、reject；首期不用 always |
| 原生问题答复 | POST /question/:requestID/reply | answers 为二维字符串数组 |

浏览器只访问 /api/assistant/...。OpenCode 的密码、provider 管理、shell、command、任意文件和配置端点不透传给浏览器。服务端固定 agent、model、directory 和 permission；用户输入不能覆盖这些控制字段。

## 5.2 会话建立与消息投递

每个应用 thread 对应一个明确的 OpenCode session，同时记录 runtime_instance_id 和 runtime_epoch。thread保存当前session指针，每个turn保留当时的runtime映射快照，切换session后仍能追踪旧结果。应用不能预先编造 session ID，因为已核对的 session create schema 不提供客户端自选 ID。

创建上游 session 时可以在服务器控制的 metadata 中记录 thread 关联。响应丢失后，按既有映射／metadata 查找和对账；存在多个候选时进入待核对状态，不连续创建新会话。

发送前持久化固定的 upstream_message_id、parts ID 和完整请求 hash。legacy messageID 不是原子请求幂等保证：源码用它更新消息，但没有相同 ID 与 body 指纹冲突校验；prompt_async 也没有先完成应用可见的持久准入。[O02]

因此应用层同 client_request_id、同内容返回原 turn及当前状态，不再次向OpenCode投递；同 ID、不同内容返回 409。发生发送超时或响应不明时，查询上游历史／消息／状态；仍无法确认则标 delivery_unknown 并保持原输入封存。不能自动更换 ID 重发，也不能盲目重发相同upstream messageID。重新明确执行属于新请求，应向用户显示可能已有的关联任务。

## 5.3 SSE 的可恢复边界

该提交的 legacy /event 在 JSON payload 中带事件 id，但 SSE envelope 没有 id，路由也没有 after 或 Last-Event-ID 历史回放实现。应用不能声称只接上 OpenCode SSE 就得到断线无损重放。[O03]

新增 assistant_events 保存已观察事件和业务回执，使用应用自己的单调 seq。对浏览器支持 after 与 Last-Event-ID，并去重。worker 与 OpenCode 断连后重新读取 messages、工具 parts、pending requests 和状态；最终回答可以从消息快照修复，未观察到的中间 delta 不承诺逐字补回。

归一化器必须区别全量 part.updated 与增量 part.delta；按 message ID、part ID 覆盖或追加，不能把全量快照再追加一次造成重复文字。保留 upstream native event ID 作为已观察事件去重辅助键。上游 instance 事件和 permission／question 列表可能包含多个 session，过滤工作必须在服务器端完成。

## 5.4 专用 Agent 和可信工具上下文

新增名为 weavesense 的专用 Agent。基线权限采用“默认禁止，显式允许已实现的 weavesense_* 业务工具”；每轮由应用固定选中该 Agent。首期不开 task 子代理、shell、文件读写、任意 webfetch、MCP 配置修改和运行环境查看。运行目录使用专门的空业务运行目录，只装入受信任 plugin、工具和说明，避免自动加载开发仓库的上下文与扩展。[O04]

OpenCode public ToolContext 提供宿主生成的 sessionID 和 messageID，但不正式声明 callID；public tool.execute.before／after hook 提供 callID。并且 ToolContext.messageID 是本次 assistant message ID，不能直接当用户消息 ID。业务桥应校验该 assistant message 的 parentID 与当前独占 dispatch 的用户消息一致。首期明确设置 OpenCode compaction.auto=false：接近上下文阈值时由应用结束本轮，保存公开摘要并在新的 runtime session／epoch 下显式续接，旧动作只作为已完成记录。该配置已在固定版本源码核对。若后续启用原生自动压缩，OpenCode会生成新的宿主用户消息，必须增加可验证的 compaction／replay 消息归属链，才能接受其工具调用；不能继续只比较最初一个消息 ID，也不能让模型自行声明归属。[O05、O08]

第一版推荐官方 custom tools／plugin 接内部 Tool Bridge。plugin 从可信 hook/context 获取关联字段，用运行实例专用服务凭据发往业务桥。服务端按 runtime instance、epoch、session 映射操作者和作用域，检查 active turn 与执行栅栏。模型可见 schema 只含业务参数，不含 owner、tenant、认证 token 或“已批准”字段。

若通过 hook 向自定义执行函数传递 callID，可使用锁定版本的宿主内 WeakMap：在同一个 plugin factory 闭包内，before 以实际 args 对象保存 tool／sessionID／callID／argsHash；execute 在自己做任何 parse 或 clone 前用同一对象取回，核对工具、参数 hash 和 context.sessionID，随后消费临时关联；缺失、重复绑定或不一致均拒绝。P0覆盖不同session并发携带完全相同参数、缺失hook和取消后的迟到回调。只装载受信任 hook，避免其他扩展重写参数。已审查的 session/tools.ts 与 tool/registry.ts 保持这个对象传递，但它仍是需要 P0 合同测试保护的适配细节；不满足时拒绝执行，不读取未声明的 context.callID 来凑合。任何凭据都不能写回 args、tool metadata 或模型可见输出。

callID 用于关联一次工具调用，不承担跨恢复的业务效果幂等。真正 action_id 由应用创建并绑定冻结参数；恢复同一动作时必须继续引用已有 action_id。模型重新提出相同动作时，服务端检查当前轮的动作意图和完成记录；除非用户明确要求再次执行，否则返回既有结果或要求澄清。

## 5.5 为什么首期不使用共享高权限 MCP

已核对的 OpenCode MCP convertTool 只传 name 与 arguments，未自动把 OpenCode session／用户／callID 放入请求；远程 headers 来自连接级配置。MCP transport session 也不等于业务用户身份。[O06]

因此，一个所有会话共用的管理员 MCP token 不能完成逐会话授权。以后若需要 MCP，可以由可信 plugin 代理或使用经过验证的每实例短期凭据映射；业务桥继续做范围、动作和参数核验。现有 Eino 的 AGENT_DATA_TOKEN 与 ai_run token 只适用于其旧协议，不能直接借给 OpenCode 会话。

# 6 业务工具设计

以下名称和参数是拟新增合同，并非声称仓库已有这些工具。首期工具按实际服务实现，避免开放“执行任意 API”这种无法审查业务影响的入口。

| 新工具 | 现有代码基础 | 实际效果与关键约束 |
| --- | --- | --- |
| weavesense_overview_get | queries.ts 的 getOverview | 纯查询概况；不调用会播种的 GET 包装器 |
| weavesense_sources_list | queries.ts 的 listSources | 添加过滤、分页和输出长度限制 |
| weavesense_sources_create | fns.ts 的 addSourceFn 内业务 | 抽共享服务；严格平台／URL／间隔校验，返回真实 ID |
| weavesense_sources_set_enabled | toggleSourceFn | 检查目标存在及版本；返回 changed 或 unchanged |
| weavesense_sources_scan | scheduler.ts 的 runSourceJob | 联网采集，关联本次 action 与 job；尊重停用和租约 |
| weavesense_keywords_list | queries.ts 的 listKeywords | 纯查询关键词规则 |
| weavesense_keywords_create | addKeywordsFn 内业务 | 默认遇已有规则返回 existing；不悄悄覆盖 |
| weavesense_keywords_update | updateKeywordFn／toggleKeywordFn | 明确设置频率、平台或启停；核查旧值和版本 |
| weavesense_keywords_scan | runKeywordJob | 返回本次 job、状态、真实新增数和部分失败提示 |
| weavesense_items_search | listItemsFn 内查询 | 白名单过滤、限制正文、增加分页 |
| weavesense_items_get | getItemFn 内查询／证据片段服务 | 按 ID 取需要的内容和分析状态 |
| weavesense_items_analyze | analyzeItemWith | 有模型调用和 analyses 写入；稳定 request_id |
| weavesense_knowledge_list | listKnowledgeFn 内查询 | 限量获取笔记和分析；补按 ID 读取 |
| weavesense_knowledge_research | askKnowledgeWith | 检索、研究并写知识笔记；不是普通闲聊 |
| weavesense_knowledge_briefing | generateBriefingWith | 对明确时间范围生成并保存简报 |
| weavesense_operations_get | 新增聚合查询 | 纯读 action→job／run／note；不取“最新一条”冒充 |

操作 UI 本身采用受控 ui_intent，例如 open_item、focus_keyword、open_note。服务端返回允许的业务对象引用，前端用固定映射导航；模型不能提供 JavaScript、任意路由执行器或 HTML 指令。

## 6.1 输入规范

新增工具统一使用严格 Zod schema：未知字段拒绝；对象 ID 校验格式和存在性；长度和列表数量限制；规范化后再计算 hash。关键词继续使用现有解析语义，批次不超过现有 parseKeywordList 的限制。扫描间隔首期采用现有 UI 选项 5、10、30、60、180、1440 分钟，或经明确需求扩展统一业务约束。[W12]

示例“新增关键词”输入不携带权限：

{

"phrases": ["GLP-1", "药品集采"],

"interval_minutes": 30,

"platforms": ["rss", "bilibili"]

}

上例的 rss 与 bilibili 已在 src/lib/keyword.ts 的 KEYWORD_SEARCH_PLATFORMS 中核对，分别对应“新闻 / RSS”和“B 站搜索”。其他平台也必须取自同一注册表，且保留 search／local 的范围区别。新工具接收 phrases: string[]；共享服务增加数组入口并复用旧规范化／去重规则，原 UI的 phrases: string通过兼容适配转换，不能把数组原样传给旧 Fn。

专业任务工具复用现有 analyzeInput、askInput、briefingInput 的约束：研究问题限制 2–400 Unicode code points；时间范围同时给出 from／to、带时区且 from 小于 to；request_id为服务端注入的稳定 UUID。直接调用 With函数不会自动继承原 Fn validator，因此工具桥必须显式复用这些schema。普通多轮聊天的长度政策独立，不把整段聊天历史直接塞进research question。

## 6.2 工具结果合同

type ActionReceipt = {

action_id: string;

status: "succeeded" | "queued" | "running"

| "requires_approval" | "rejected" | "conflict"

| "failed" | "outcome_unknown" | "cancelled";

changed?: boolean;

result_refs?: Array<{

type: "source" | "keyword" | "item" | "job"

| "ai_job" | "ai_run" | "note" | "analysis";

id: string;

}>;

warnings?: string[];

error_code?: string;

changed_domains?: string[];

};

所有成功、失败和部分成功来自执行器与数据库，不由模型自行填写。扫描返回“已排队”时，最终回答不能说“已经采集完成”；后续从 operations_get 和业务事件刷新状态。

## 6.3 现有语义必须保留或明确修正

addKeywordsFn 当前对已有同词会重新启用、覆写间隔与平台，count 包含更新；首次扫描是在前端成功回调中额外扫描返回 ID 的前 3 条，不属于函数本身。新服务应显式区分 created、updated、existing、skipped；原 UI 可继续选择旧的 upsert 策略，Agent 的 create 采用保守的 existing 结果，另用 update 表达改动。[W12]

runKeywordJob 的 error 字段还承载成功 note，包括部分来源失败、暂无新结果和本地命中。新增结构化 status／warnings，暂留旧 error 字段以兼容原 UI，避免把所有非空提示误判成失败。[W13]

当前关键词平台覆盖不同：部分范围属于外部搜索，部分只匹配已采集材料。工具 description、capabilities 和结果卡必须使用 src/lib/keyword.ts 的实际范围说明，不能承诺对全部社交平台进行全网搜索。

# 7 共享领域服务与真实任务关联

## 7.1 先抽共享服务再接工具

把 fns.ts 内嵌的信源、关键词、条目和知识库查询／写入抽成普通 server-only 业务函数。旧 TanStack server functions 只做请求校验、获取操作者和调用服务；新工具桥调用同一服务。scheduler.ts、analyze.ts、原提取执行器继续承担实际业务，不形成两套采集或分析逻辑。

建议函数统一接受显式的 Sql／事务对象、ActorContext 与 OperationContext。需要原子回执的操作必须使用同一个数据库连接和事务；不能在子函数内部偷偷再 getSql 后写另一笔事务。旧 UI 通过兼容适配保留输入输出，逐项回归。

启停／修改函数要检查受影响行数：对象不存在返回 not_found；无变化返回 unchanged；资源版本不符返回 conflict。当前部分函数即使 ID 不存在也返回 ok，不能把这种返回值直接用于 Agent 成功卡。[W12]

当前sources／keywords没有可直接使用的配置revision列。首期采用配置字段指纹：在事务内锁定目标行，对enabled、interval_minutes、platforms、信源地址等配置字段规范化后计算hash，与action保存的precondition比较；通过后更新并写回执。status、last_scanned_at、hits等采集运行字段不进入配置hash，避免正常采集造成假冲突。原UI和Agent共用该写服务；若以后改为config_revision列，全部旧写入口也要更新它。

## 7.2 扫描不能只包一层重试

当前 runSourceJob／runKeywordJob 内部自行生成 jobId，先取得运行 claim 再写 jobs，返回值不含 job_id。若扫描完成后、action 回执保存前进程崩溃，再调同一函数会发起下一次扫描。因此“新增 outbox”仍必须补齐执行器接入，不能自动获得不重复执行保证。[W13]

建议增加 prepare／execute／observe 三阶段适配。prepare 在原子边界内分配稳定业务 job_id、保存 action→job 关联并完成领取或明确 busy／rejected。execute 使用这个已绑定的 job，调用现有采集和游标／fencing 逻辑；observe 只读取已绑定 job 的当前或终态。对原 UI 无 operation context 的调用保留现有入口。

真正联网前保存 dispatch_started。派发后结果不明时进入 outcome_unknown／reconcile，只查询和对账原 job；租约过期只是执行权失效，不自动授权再发一次外部请求。确有供应商幂等键时可利用它；没有时不能承诺外部效果 exactly once。

同一本地配置变更的业务写、action 结果和事件必须同事务提交。不同服务器之间的调用没有普通 PostgreSQL 事务可覆盖，采用准备记录、发送回执和结果核对，明确保留结果未知状态。

## 7.3 专业分析和研究的复用

分析／简报／研究 action 先保存固定且合法的 UUID request_id，再调用现有 With 函数。重试同一逻辑 action 始终用原 request_id，利用 beginRun 的 replay、in_progress 与冲突检查。成功后保存准确 analysis_id、ai_run_id、ai_job_id 和 note_id，不能通过“最新知识笔记”推断关联。单篇分析也要按action绑定的analysis_id在结果卡展示本次结果。现有条目详情默认取最新分析，按钮应称“打开原条目”；若称“查看本次分析”，须增加受控analysis查询参数和按ID读取，不能依赖默认最新结果。[W20]

现有 /api/internal/agent-jobs 的 claim／complete 协议专用于 Eino research；ai_jobs 表也被自动单篇分析使用，不能把整个表误称为只装 research；不能把聊天轮次塞进去，也不能把 assistant ID 传给现有需要 ai_run token 的 agent-data 接口。assistant action 可以作为父任务等待现有 ai_job，二者保留各自状态机。[W09]

## 7.4 后续扩展门槛

OCR／ASR 当前既有重试会重新处理错误和过期 running。若要由助手自动发起，应先增加 send receipt／unknown gating，验证不会因进程故障重复付费。微信公众号批量导入已涉及 Gateway 与本库两处写入，应保留预览和 confirmed_lines 语义，审批绑定 CSV hash 和行清单。首期先完成上述 16 项主工具，避免同时扩大所有副作用面。

# 8 数据模型与约束

以下均为新增设计。当前迁移到 0021；实施时从下一个未占用编号创建 assistant 迁移，禁止改写已经执行过的迁移或破坏旧 ai_runs 的 provider／mode 约束。

## 8.1 必要表

| 表 | 核心字段 | 必须约束 |
| --- | --- | --- |
| assistant_threads | id、scope_id、actor_id、title、runtime_provider、runtime_instance_id、runtime_epoch、runtime_session_id、model_profile_id、status、timestamps | session 映射唯一；owner 来自服务器；支持归档 |
| assistant_messages | id、thread_id、turn_id、role、parts_json、message_seq、upstream_message_id、timestamps | 角色分型；每 thread 的 message_seq 唯一；保存用户可见内容 |
| assistant_turns | id、thread_id、client_request_id、input_hash、context_json、policy_json、status、generation、upstream_message_id、queue_deadline、execution_deadline、lease、error | 请求唯一；同会话串行准入；保存发送状态 |
| assistant_events | thread_id、turn_id、seq、type、payload、native_event_id、created_at | 选用 thread 级单调 seq；唯一 thread_id 加 seq；追加写 |
| assistant_actions | id、turn_id、tool_name、args_json、args_hash、logical_intent_key、preconditions、status、approval、dispatch_state、business refs、receipt、lease／fence | 逻辑动作唯一；冻结参数；执行领取与结果 CAS |
| assistant_runtime_calls | id、turn_id、runtime message／call ID、kind、started_at、completed_at、usage、cost state | 区分 OpenCode 调用与业务子任务；未知 usage 不计零 |

首期可以把单动作审批字段存入 assistant_actions，避免重复状态表。只有需要多动作审批组、完整审批历史或多审批人时，增加 assistant_approvals 和关联表。动作表兼作持久业务命令队列；turns 表兼作对话调度队列，首期无需 Redis／Kafka。

## 8.2 唯一性和并发语义

-- 以下为拟定约束示意，需随最终字段和状态机形成完整迁移。

UNIQUE (thread_id, client_request_id)

UNIQUE (thread_id, seq)                   -- assistant_events

UNIQUE (runtime_instance_id, runtime_epoch, runtime_session_id)

UNIQUE (turn_id, logical_intent_key)      -- assistant_actions

-- assistant_runtime_calls 的工具回调去重组合

UNIQUE (runtime_instance_id, runtime_epoch, runtime_session_id,

upstream_assistant_message_id, upstream_call_id)

thread 上行级锁或等价的原子准入保证同一时刻只派发一个上游 prompt。waiting_approval／waiting_action 的会话仍保留续接所有权；新的用户消息须显式排队、取消旧等待或作为独立上下文，不能与同一 session 正在执行的 prompt 并发。每次重新领取增加 generation，迟到工具调用和 completion 必须匹配当前 generation／fence。

事件 seq 建议以 thread 为序列域，这样用户在一个会话内跨多个 turn 恢复只保存一个游标。通过锁定计数行或可靠序列分配实现，不能用无锁 max(seq)+1。快照包含 snapshot_seq 水位，客户端先替换至该水位再读取更大 seq，防止先后顺序造成丢事件。

## 8.3 两种持久化各负其责

应用 PostgreSQL 保存操作者、消息投影、业务回执、事件和执行控制，是产品恢复的依据；OpenCode 原生存储保存它继续生成需要的会话状态，置于独立持久 volume。不得把 Eino checkpoint payload 写成 OpenCode session，或反向使用。

OpenCode volume 缺失、损坏或版本不兼容时，旧会话标 interrupted。可在新的 epoch 下用已保存的公开对话重建上下文，但已提交动作只作为历史结果，不能自动重放。默认内存 PGlite 只用于开发／隔离测试，不作为重启持久性的证明。

# 9 新增应用 API 与事件合同

以下 /api/assistant 路径是拟新增 WeaveSense API，与第 5 节上游 OpenCode API 分开。

| 方法与路径 | 输入或行为 | 返回与重要规则 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/assistant/capabilities | 探查配置和运行能力 | 配置、就绪、支持工具与限制分开描述 |
| POST /api/assistant/threads | 创建产品会话 | 新 thread；上游创建由受控 worker 处理 |
| GET /api/assistant/threads | 分页列历史 | 按操作者／作用域过滤 |
| GET /api/assistant/threads/:id | 恢复消息、待执行、待确认 | snapshot_seq 与当前运行状态 |
| POST /api/assistant/threads/:id/turns | client_request_id、message、context_refs | 202 加 turn_id；同键异内容 409 |
| GET /api/assistant/threads/:id/events | after 或 Last-Event-ID | 应用自己的 SSE；可提供游标 JSON 轮询后备 |
| GET /api/assistant/turns/:id | 查询指定轮次 | 真实上游／动作关联和错误状态 |
| POST /api/assistant/turns/:id/cancel | 请求停止后续工作 | cancel_requested；不能假称已回滚已提交任务 |
| POST /api/assistant/actions/:id/decision | approve／reject、expected_revision | 冻结参数与审批版本原子校验 |
| GET /api/assistant/actions/:id | 查询动作／成果 | 准确 business refs 与结果 |
| POST /api/internal/assistant-tool | 仅受信任 runtime 的工具请求 | 服务凭据加 session／epoch／turn 校验 |

请求正文大小、消息字符数、上下文对象数量、单轮工具数量和同时排队数量都设定明确上限。业务文本与大段来源正文分开传输；不得让用户消息携带 model endpoint、runtime directory 或服务凭据。

事件信封示意：

{

"schema_version": 1,

"thread_id": "application-thread-id",

"turn_id": "application-turn-id",

"seq": 42,

"type": "action.completed",

"payload": {

"action_id": "application-action-id",

"result_refs": [{"type": "job", "id": "real-job-id"}],

"changed_domains": ["jobs", "items", "keywords", "overview"]

}

}

推荐用户可见事件包括 turn.accepted、turn.status、message.delta、message.completed、tool.started、tool.completed、action.proposed、action.status、entity.changed、turn.completed、turn.failed。保留统一 schema_version。原始模型请求、凭据、内部错误堆栈和隐藏推理不进入公共事件表。

服务器 SSE 使用持久 seq 写 id；心跳与快照不伪造业务 seq。cursor 太旧时返回 resync_required 和当前快照水位。浏览器断线、面板收起和页面跳转只影响观察连接，不派发新 turn 或执行动作。

# 10 执行状态 审批与取消

## 10.1 三类状态分别管理

turn 建议状态为 queued、dispatching、running、waiting_action、waiting_approval、cancel_requested、cancelled、succeeded、failed、delivery_unknown、interrupted。action 建议状态为 proposed、approved、queued、running、succeeded、rejected、conflict、failed、outcome_unknown、cancelled。旧 jobs／ai_jobs 保留原状态，通过映射投影给 UI，不直接改写原枚举。

OpenCode session 进入 idle 不等于业务 action 已完成；需要检查持久动作队列和关联旧任务。反过来，业务任务完成也不表示最终解释消息已经生成；卡片可先展示真实结果，解释生成状态单独呈现。

## 10.2 按请求授权执行

读取信息通常直接执行。用户明确要求的有限、可逆操作，例如“把这条规则停用”“新增这两个关键词并各采集一次”，可以在该次请求已经授予的范围内执行并展示回执，不强制每一步再次确认。

需要澄清的是目标不明确或影响超出请求范围；需要具体确认的是删除、批量覆盖已有规则、超过预算／数量政策、外发信息等。确认卡由服务端已规范化的参数生成，显示对象、数量、原值与新值、是否联网及预计额度。审批绑定 actor、scope、action、参数 hash、资源版本、有效期和一次消费状态，模型文字“用户已同意”不能改变它。

## 10.3 持久业务审批优先

建议首期使用应用自己的持久动作审批。工具桥创建 proposal，同时封闭该 turn 的后续写动作，返回 requires_approval；控制服务显式请求 OpenCode 停止本次生成并确认进入 idle／已中断，再允许继续。普通工具返回值本身不能保证模型停止，因此不能只用提示词让它等待。

用户批准后，服务端对冻结参数再验权限与版本，执行或排队已有 action，结果落库后以新的内部 continuation 轮次交给 OpenCode解释。用户拒绝则不执行该 action。等待期间不持有数据库事务、运行租约或模型调用槽。快照和数据库审批能在应用重启后继续显示。

action 终态、对应 journal event 与 continuation_pending 在一个事务提交。continuation 由持久 worker 使用独立 dispatch ID 领取，建立 parent_turn_id，并对 action_id 加完成版本设置唯一约束；沿用根请求的预算和发送不明处理。原工具已经返回 requires_approval，后续追加真实完成回执，不能篡改旧工具结果或在审批重放时重复创建 continuation。proposal之后迟到的session.idle、message.updated或模型文本不能把waiting_approval改成succeeded；状态由持久action和continuation决定。业务回执事件重放只更新UI，不重新投递解释消息。

对于只需要下一轮回答的问题，首期可由公开文本或应用 question 记录收集答案。若后续接原生 OpenCode permission／question，必须按真实 requestID、session 和 epoch 过滤；reply 采用 once／reject，不把 always 呈现为“仅当前会话允许”。该提交的原生 pending 是内存状态，runtime 重启后旧请求不能自动恢复。[O04–O05]

## 10.4 停止的精确定义

收到停止请求后先持久化 cancel_requested 并关闭新工具派发，再调用 OpenCode abort。尚未派发的 action 可以取消；已经提交到原采集器或供应商的任务按其能力继续查询或尝试取消。当前未核查到所有旧业务都具有主动取消接口，因此不能把“停止对话”描述成“撤销所有业务影响”。

停用信源或关键词只影响后续调度，不能据此宣称已终止正在运行的扫描。UI 应显示“已停止后续步骤；下列已启动任务继续跟踪”，并列真实任务。已经完成的配置变更若支持撤回，以新的补偿 action 执行并核对版本；不通过删除聊天记录伪装撤销。

# 11 上下文 知识与证据

每轮 context_snapshot 固化路由、已选择对象、筛选、业务时区和必要的资源版本。执行中用户切换页面不改变已保存的目标。对“它”“这些”的指代优先使用上一轮明确引用和本轮 context refs；仍有多个候选时提出一次简短选择。

项目事实由服务端重新查询。来源正文、RSS、网页与工具返回是待分析内容，不具有改变权限、工具名单或系统规则的地位。模型提出工具调用后，仍要通过后端的业务验证。

不要把全部 knowledge_notes 或全部正文放入 prompt。先检索摘要，再按必要范围取原文片段；使用稳定 evidence_id、item_id、原文 URL、时间、文本片段范围和材料版本。保存结果中的引用时，在本次已读取的证据集合中校验。材料不足要说明缺失范围，不能凭引用格式把未读 URL当成验证证据。

现有 askKnowledgeWith 无检索种子会返回材料不足，而且成功研究会写入 knowledge_notes。普通项目咨询、多轮澄清和规则操作不走这条研究接口；研究工具仅在确实需要材料研究时使用。[W08]

现有 industry-analysis、briefing-writing、cross-source-check Skills 可继续供 Eino专业任务使用。若需要 OpenCode 专用的“如何调用织识工具”说明，新增受版本控制的业务说明／Skill适配并记录版本；Skill 内容不授予额外 API 权限，也不把两个引擎的 SKILL.md 加载机制视为天然相同。

“今天”默认按 Asia/Shanghai 的业务日期解析为明确 from／to，使用带 offset 的时间戳和半开窗口。消息快照保存解析后的范围，次日恢复不能悄悄改变“今天”的含义。示例为 2026-10-08T00:00:00+08:00 至 2026-10-09T00:00:00+08:00；现有简报按coalesce(published_at, collected_at)落在[from, to)内筛选，倒序取最新12条，再执行证据选择和长度预算（analyze.ts 294–306）。首期保留此规则并显示实际纳入数量与覆盖范围；全量日报需要另加分页汇总，不能把当前入口称作覆盖全天所有材料。

# 12 访问控制与已有副作用边界

## 12.1 首期本机操作者模式

当前 Compose 将应用发布在 127.0.0.1:8080，并明确关闭登录。首期可沿用这个本机单操作者范围，增加 ASSISTANT_ACCESS_MODE=local_operator 和明确的同源／Host／部署边界校验。actor 和 scope由服务器设置，不采信浏览器传来的 userId。OpenCode 端口与内部工具桥不公开发布。[W10]

已有 authMiddleware 文件并不说明所有业务已鉴权。机械加中间件还会与 auth=false 且配置 DATABASE_URL 的现有行为冲突。远程多人使用是单独工作包：真实登录、成员关系和所有旧业务查询／工具／任务／消息的资源授权需一起改造，不能只给聊天表增加 user_id 就宣称数据隔离完成。

## 12.2 密钥和模型管理

保留 model-settings 的本机访问与同源门禁，界面只接收 keyConfigured 等脱敏信息。助手首期只选择被允许的模型档案，不提供读取 API key、批量修改档案、修改鉴权或改变任意服务 URL的工具。[W15]

OpenCode server 密码、内部 bridge 凭据、模型密钥分别管理；不复用 AGENT_DATA_TOKEN。运行目录不挂载生产源码、模型配置原始文件或其他服务的会话目录。仅加载本次批准的 plugin；完整生效配置要在启动时核查，防止全局／项目自动加载扩展改变工具边界。

## 12.3 纯查询层与页面副作用

多个现有 GET 函数会 ensureSeeded；getAskJobFn 可能在异步能力关闭时清理排队研究；首页挂载和可见定时器会触发 tick。故不能只按 HTTP GET或“导航”就把动作归类为纯读。[W16]

新增助手读工具直接调用纯查询服务。播种在显式初始化阶段处理；状态查询拆成纯读取。首页自动 tick 的产品行为应单独显式配置，助手默认返回可点击概况卡，不为显示结果自动导航到会触发工作的首页。若要提供严格的全应用只读模式，还需把页面自动执行一起纳入控制。

所有外部采集继续经过现有 scheduler／collector 和 outbound-policy，保留 URL、域名和地址校验。助手不通过新增 webfetch 绕开已有采集网络边界。

# 13 时限 并发与用量

## 13.1 当前时限需要实改

| 路径 | 当前代码值 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| legacy 单次模型 | analyze.ts 为 120 秒 | 纳入统一配置与实测 |
| TS 调 Eino | agent-client.ts 默认 45 秒 | 不得因注释声称 120 秒而忽略 |
| Eino 整次执行 | config.go 为 40 秒 | 与业务 deadline 及传输等待统一 |
| Eino 单次模型 | model.go 上限 30 秒 | 分清单调用与整次运行 |
| Eino HTTP 写出 | server.go 为 50 秒 | 留足业务结束／错误响应余量 |
| 异步研究 | enqueue 时 policy deadline 为当前加 120 秒 | 排队期限与领取后的执行期限分开 |

以上来自源码 [W17]。交互任务不要继续传播多处硬编码。分别定义 queue_deadline、execution_deadline、per_model_timeout、tool_timeout、lease 与 approval_expiry；租约续期周期明显小于 lease，执行 deadline 不在每次重试时偷偷延长，等待审批不占执行时限。

首期建议同一会话串行、单操作者同时不超过两个业务长任务、单轮写动作有明确数量上限；批量需求在具体数量授权后扩展。阈值是可配置产品政策，需随模型速度、采集限流和资源实测确定。

## 13.2 用量记录不能简单复用旧表

OpenCode 的一轮 prompt 可能含多次模型调用；专业分析子任务又有自己的模型费。新增记录应区分 controller runtime 与业务子任务，按关联关系汇总显示，避免把同一笔 ai_run usage 计入两次。

原 agent-budget 的 recordModelCall 依赖 ai_runs／ai_jobs 与 run token，日预算口径也主要用于自动分析。不能把 assistant turn ID传进去就认为已完成预算接入。[W18]

首期至少记录已知 tokens、模型、次数、开始／结束和未知用量；服务端限制并发、轮数和业务动作数量。若产品验收要求严格人民币预算上限，必须在每次实际模型网络发送前增加准入／预留代理，覆盖 OpenCode内部标题、压缩及其他辅助模型调用；只看结束事件统计只能事后计量。旧专业任务保持原账本，通过父 action关联展示，不改变 AUTO_ANALYZE 的原有次数语义。

# 14 配置 部署与运行

## 14.1 新配置和旧配置分开

| 拟新增配置 | 作用 |
| --- | --- |
| ASSISTANT_ENABLED | UI 与新 API 的功能开关 |
| ASSISTANT_RUNTIME | opencode；Eino替代实施时明确改为适配后的值 |
| ASSISTANT_ACCESS_MODE | 首期 local_operator |
| ASSISTANT_OPENCODE_URL | 服务器可达的受保护 OpenCode 地址 |
| ASSISTANT_BRIDGE_TOKEN | 受信任 plugin访问内部桥的独立凭据 |
| ASSISTANT_MAX_ACTIVE_TURNS | 对话运行并发上限 |
| ASSISTANT_MAX_PENDING_ACTIONS | 已接受但未执行动作上限 |
| ASSISTANT_MODEL_PROFILE | 助手允许使用的模型档案引用 |
| ASSISTANT_QUEUE_TTL_SECONDS | 排队期限 |
| ASSISTANT_TURN_TIMEOUT_SECONDS | 领取后的执行期限 |

OpenCode 自身使用其正式的 OPENCODE_SERVER_PASSWORD 等配置，具体命令行和 SDK 合同以 P0 固定版本为准。不要在现有 AI_ENGINE 中凭空加入 opencode 枚举，或将既有 AGENT_SERVICE_URL指向 OpenCode 后期望旧 /v1/execute 协议兼容。

## 14.2 模型网关连通性

当前 legacy 读 LOOM_MODEL_CONFIG，Eino 读 Go进程 AGENT_MODEL_*，OCR／ASR还有独立现有路径；模型设置页改变一个档案并不自动控制全部引擎。新增助手应由服务器将选定模型档案安全转换为 OpenCode provider配置，固定版本后验证兼容网关的流式输出、tool calling和错误格式。[W03、W05、W15]

opencodex 文档提到本机 10100 端口，不能据此断言本轮环境可用。容器内 localhost 的指向与宿主不同；当前 Compose 还包含特定主机的 extra_hosts处理。新增 runtime必须从其自身网络位置验证网关连通性和网关 Host限制，不能照抄一个 localhost URL就声称接通。

能力页面分别显示 runtime configured、runtime ready、model configured、model compatibility verified、业务工具可用性；普通 health不触发付费测试。真实模型／tool calling测试使用独立的显式测试动作。

## 14.3 常驻运行组件

新增 assistant worker与 opencode runtime服务（可放在同一独立 assistant profile 中）。worker管理 turn／action领取和事件对账，runtime负责原生模型会话。首期单机单作用域可使用一个受控 runtime实例，多会话仍逐一映射并各自串行；无需每个对话启动一整套生产服务。

OpenCode 原生数据使用持久 volume，运行进程非 root，根文件系统尽可能只读，仅必要缓存／数据目录可写。应用提供内部工具桥地址；用服务间网络和独立凭据校验，不暴露公开 runtime API。模型、runtime和数据库缺失时就绪检查失败并给出清楚状态，不陷入无限重启，也不让打开面板产生请求风暴。

现有 Eino agent profile保留。关闭 ASSISTANT_ENABLED 后原页面与原 AI_ENGINE路径仍可用；已提交的业务任务继续可追踪。回滚先停止新准入、处理待执行动作、停 runtime，再退应用版本；新增表采用兼容保留，避免直接删除会话和审计数据。

# 15 逐文件改造清单

表中“新增”路径是建议结构，可在实施 P0 结合最终边界合并；业务责任和验收点不能省略。

| 路径 | 类型 | 主要改动 |
| --- | --- | --- |
| src/routes/__root.tsx | 修改 | 全局 AssistantProvider 与唯一 Dock，保留现有 providers |
| src/components/app-shell.tsx | 修改 | 入口、桌面让位、小屏层级与无障碍 |
| src/components/assistant/provider.tsx | 新增 | 会话、当前 turn、事件游标和路由上下文 |
| src/components/assistant/dock.tsx | 新增 | 收起入口、展开面板、移动端呈现 |
| src/components/assistant/messages.tsx | 新增 | 文本、引用、工具与业务成果卡 |
| src/components/assistant/composer.tsx | 新增 | 输入、停止、对象引用、草稿恢复 |
| src/components/assistant/actions.tsx | 新增 | 审批预览、任务状态和准确对象定位 |
| src/lib/assistant-contract.ts | 新增 | 共享 Zod合同、状态、消息parts和事件 |
| src/lib/server/assistant/access.ts | 新增 | 本机操作者／后续用户范围解析 |
| src/lib/server/assistant/store.ts | 新增 | threads／messages／turns／events／actions事务 |
| src/lib/server/assistant/context.ts | 新增 | 可信上下文、来源和资源版本 |
| src/lib/server/assistant/runtime.ts | 新增 | 运行适配合同，隔离协议细节 |
| src/lib/server/assistant/opencode.ts | 新增 | 固定版本 HTTP／SDK、发送和快照恢复 |
| src/lib/server/assistant/tools.ts | 新增 | 工具注册、校验、服务调用和输出裁剪 |
| src/lib/server/assistant/actions.ts | 新增 | 动作政策、审批、幂等、outbox与回执 |
| src/lib/server/domain/*.ts | 新增／抽取 | 仅抽当前 fns.ts重复使用的业务服务 |
| src/lib/server/fns.ts | 修改 | 改为调用共享服务，保留旧UI合同 |
| src/lib/server/scheduler.ts | 修改 | 稳定 job ID、prepare／execute／observe与兼容返回 |
| src/lib/server/analyze.ts及相关Agent文件 | 有限修改 | 关联专业任务、统一确需修复的deadline配置 |
| src/routes/api/assistant/** | 新增 | browser会话／轮次／SSE／decision／cancel |
| src/routes/api/internal/assistant-tool.ts | 新增 | 受信任runtime工具桥 |
| workers/assistant/** | 新增 | 常驻调度、OpenCode plugin、配置与部署入口 |
| migrations/0022_assistant_*.sql | 新增示意 | 下一个空号；完整约束、索引与升级验证 |
| src/routes/knowledge.tsx、jobs.tsx | 修改 | 精确成果／任务定位与显示 |
| src/routes/index.tsx | 按策略修改 | 显式处理自动tick与严格只读模式的关系 |
| src/routes/nodes.tsx、nodes服务 | 修改 | 新runtime配置／就绪状态，不用假live徽标 |
| docker-compose.yml、env-templates | 修改 | assistant profile、持久卷、内部通信和开关 |
| package.json | 修改 | 必需且固定的SDK／plugin与worker／测试命令 |

新增代码遵守 server-only边界，服务器密钥和 Node模块不能被 Provider或浏览器 bundle间接导入。routeTree.gen.ts 应由现有路由生成流程生成，不用手工长期维护。

# 16 实施阶段与完成条件

## P0 固定基线与协议探针

确认实际工作目录、记录源码快照、检查当前迁移号；固定 OpenCode二进制／SDK／plugin版本。使用隔离配置验证 create session、history、async prompt、事件类型、工具 hook上下文、abort和权限默认。模型兼容性与运行版本未通过时，在 capability层给出不可用状态。产物是明确版本锁、运行合同测试和工具身份绑定方案。

## P1 抽共享服务与建立真实任务关联

抽信源／关键词／内容／知识查询服务，补严格输入和 created／updated／not_found语义。扩展采集器稳定 job ID与action关联；建立准确 ai_run／ai_job／note定位。此阶段原页面仍使用同一业务服务并通过回归，尚不必接真实模型。

## P2 持久会话与最小多轮对话

完成 assistant表、请求幂等、全局 Provider、侧栏、历史和事件恢复。先用确定性 runtime stub验证路由切换、刷新恢复与SSE；再接真实 OpenCode进行多轮对话和只读业务工具。无需材料的项目咨询可以正常回复，不强行写 knowledge_notes。

## P3 第一条业务闭环

实现“新增两条监测关键词 → 明确发起两次采集 → 真实任务卡 → 查看采集结果 → 刷新原业务页面”。先用隔离fixture验证，再小范围真实服务验证。重复发送和断线不能生成额外业务动作。此阶段完成后才可称为具备驱动项目能力的最小版本。

## P4 专业分析与持久等待

接 items_analyze、knowledge_briefing、knowledge_research；保存专业任务关联与来源引用。补 waiting_action、待确认proposal、停止后续派发、结果unknown以及恢复continuation。核对Eino／legacy超时差异和长任务处理。成果必须定位本次 note或analysis。

## P5 部署 故障与可观测性

打包assistant profile、持久卷、健康／就绪；注入进程重启、worker失联、runtime断线和数据库写失败。观测按 thread_id、turn_id、action_id和业务ID串联；记录队列延迟、模型延迟、工具错误、unknown数量和恢复结果。日志脱敏，保留正确历史。

## P6 扩展能力

按使用需求增加提取、微信批量导入、更多Skills／MCP及远程多人模式。每个新工具均要给真实服务映射、权限、幂等、回执、缓存刷新和验收，不能靠注册description就宣布功能可用。

# 17 测试与验收标准

测试分为合同／状态机测试、隔离数据库与fixture集成、真实模型兼容性、浏览器业务闭环四层。已有 package.json 的 build会执行 db:migrate，因此构建验证必须先绑定独立测试数据库及配置，不能把生产地址带入测试。[W19]

| 场景 | 必须观测到的结果 |
| --- | --- |
| 展开与收起 | 桌面、移动可用；不遮挡关键按钮；无空白页或未捕获错误 |
| 多轮指代 | 上一条内容继续追问；保持明确对象引用和消息历史 |
| 执行中切页 | 从条目A切到B，原分析仍写入A；下一轮才采用B |
| 同键重发 | 一个client_request_id只一个turn；异body返回409 |
| 上游发送不明 | 查历史与状态；不自动发第二条prompt；保留delivery_unknown |
| SSE重连 | 从应用seq补齐；无重复文本／工具卡／副作用 |
| 上游漏事件 | 从message／part快照修复最终状态，明确中间delta恢复边界 |
| 上下文达到阈值 | 首期auto compaction确实关闭；应用显式摘要续接，旧动作不重放；以后启用时验证消息归属链 |
| continuation恢复 | 结果与待续接同事务；重启／重复审批仅创建一个继续dispatch |
| 新增关键词 | 返回created／existing；现有规则不被无意覆盖 |
| 首次采集 | 每个指定关键词显式一次action，回链真实job_id |
| 部分搜索失败 | 状态和warnings保留；非空旧error提示不会一律判失败 |
| 停用目标 | 扫描被拒绝；不隐式重新启用 |
| 分析与研究 | 分别写真实analysis／note，使用稳定request_id |
| 成果定位 | 点击本次卡片打开准确对象；不取最近一条冒充 |
| 审批冲突 | 参数／版本变更后旧审批失效；拒绝和过期不执行 |
| 等待时重启 | proposal保留；旧runtime epoch失效；无自动批准 |
| 停止对话 | 封闭新动作；已开始业务任务如实继续跟踪 |
| 扫描中崩溃 | observe原job；不因action重试重新扫描 |
| 模型／runtime离线 | 侧栏显示真实不可用；原UI仍能工作 |
| 权限越界 | 伪session、旧epoch、越范围对象和未声明工具全部拒绝 |
| 提示注入 | 来源内容要求读取密钥／执行shell时工具层拒绝 |
| 数据重启恢复 | PostgreSQL与OpenCode卷重启后恢复映射及记录 |
| 两窗口同时操作 | 同会话串行；事件去重；人工作业版本冲突正确 |
| 时间范围 | 上海“今天”窗口固定，跨日恢复不改变已接受范围 |
| 用量 | 控制层与子任务分开；未知不计零、不重复汇总 |

第一条建议业务验收指令：

“监测 GLP-1 和药品集采，每 30 分钟检查新闻／RSS 与 B站，现在各运行一次，告诉我本次新增内容和失败范围。”

真实验收同时检查规则创建／复用结果、两个指定关键词各自的一次扫描action、各自job、结果计数、页面刷新与刷新后不重复执行。规则创建本身还可有独立action，不能要求整次请求只有两个action。以action→job关联统计本次扫描次数；隔离测试暂停原定时器／cron或使用受控时钟，真实测试将后台调度任务与本次动作区分。平台枚举和实际采集覆盖以代码配置为准。再验收“分析当前条目并说明依据”和“生成上海时区今天的简报并打开本次笔记”。

完成定义是：用户能在UI持续对话；Agent能通过业务工具完成上述实际操作；结果可追踪、可刷新和可恢复；身份、重复提交、故障与既有功能回归达到门槛。只有聊天回复或只有工具名称不满足完成条件。

# 18 复用现有 Eino 的替代路线

若最终确认原意是“复用现在项目里的Agent”，可采用Eino路线，继续使用现有模型网关。共享UI、会话／动作／事件表、领域服务和业务回执设计全部保留；替换第5节的runtime适配，减少OpenCode及其plugin这一运行组件。

不能只把 EnableStreaming 改为 true。新增独立的会话合同和chat入口；当前 executeRequestSchema、Go contract和ai_runs三模式继续服务原任务，避免将每句对话写为knowledge note。新chat接收服务端保存的历史和context，运行Eino ChatModelAgent，并通过事件写入应用journal。

需要新增或改造 workers/agent/internal/agent/chat.go、chat_contract.go及server路由，或在同一Go服务内明确分离chat与旧execute。使用已锁定Eino v0.9.19的真实事件与checkpoint接口编写适配和测试；现有research checkpoint可以借鉴已验证模式，但不能直接复用其schema、工具名单和knowledge输出持久逻辑。

业务写操作仍经过同一个动作桥和授权／幂等层，不直接把带写权限MCP挂进原research。用户多轮历史按thread保存，Eino运行checkpoint按turn保存，二者分开。等待审批、停止、用量和任务关联仍需实现。

| 比较项 | 新增 OpenCode 主方案 | 扩展现有 Eino |
| --- | --- | --- |
| 是否符合明确指定OpenCode | 符合，属于新增接入 | 需用户确认改用现有引擎 |
| 运行组件 | 增加OpenCode与适配worker／plugin | 复用Go服务，增加chat编排 |
| 已有专项能力 | 原样复用Eino／legacy | 原样保留并扩展Eino |
| 会话与业务动作层 | 必须新增 | 同样必须新增 |
| 主要协议风险 | legacy会话投递、SSE恢复、plugin身份 | chat新合同、流式事件和持久等待 |
| 原模型网关 | 需验证OpenCode兼容性 | 沿用原模型接入，仍需实测 |

工程选择应基于是否必须使用OpenCode，而不是把opencodex网关名称当成已存在的Agent引擎。若只看复用程度，Eino路线更直接；若OpenCode是产品约束，就按主方案新增并隔离接入。

# 19 可交给开发 Agent 的首批执行说明

以下为实施提示词，要求执行者先读取实际工作区路径，不能套用其他项目的Windows路径。

请基于当前WeaveSense源码实现全局右侧交互式业务助手。先核查本方案的源码基准与当前工作树差异。现有业务引擎是legacy／Eino，opencodex是模型网关；本次新增OpenCode交互层，使用独立ASSISTANT_RUNTIME配置，保留旧AI_ENGINE含义。

先执行P0：固定实际OpenCode二进制、SDK、plugin版本；用隔离环境验证session、prompt_async、event、tool context和abort。不得把legacy messageID当exactly-once保证，不得假设legacy SSE支持历史重放。未证实的接口先写合同探针，不虚构SDK方法。

接着执行P1至P3：抽取fns中的共享业务服务；建立assistant会话、turn、event和action持久模型；实现全局Provider／Dock／历史／工具卡；打通只读工具和“新增关键词、各采集一次、显示真实job与结果、刷新原页面”。扫描必须改造稳定job关联及prepare／execute／observe，不以自动重试掩盖不明结果。

OpenCode使用专用weavesense Agent，仅允许已实现业务工具。身份来自受信任plugin和服务端session映射；业务参数不携带userId或授权token；模型说“已完成”不能成为成功证据。需要确认的动作保存冻结proposal，执行前重验参数hash、资源版本和授权；当前用户已明确授权的有限可逆动作不重复索要确认。

所有测试使用独立数据库与模型配置，尤其build脚本会执行迁移。分阶段提交，说明改动文件、可验证结果和仍未验证的外部能力。不要以静态假数据替代生产链路，不迁移整套影策画布／Pi runtime，也不在本任务内顺带扩成多租户SaaS。交付前完成本方案第17节相关验收并保留旧业务回归。

# 附录 A WeaveSense 源码证据索引

以下行号对应本次上传快照；实施时有代码变动应按符号重新定位。索引用于支撑“现有代码”结论，不代表建议中的新文件已经存在。

| 编号 | 源码位置 | 支撑的事实 |
| --- | --- | --- |
| W01 | package.json 的 dependencies | React／TanStack及现有UI依赖 |
| W02 | src/routes/__root.tsx 29–44；src/components/app-shell.tsx 46–155 | 全局providers与现有布局接点 |
| W03 | src/lib/server/analyze.ts 41–44；agent-client.ts 18–25 | legacy／eino枚举和默认选择 |
| W04 | workers/agent/go.mod 1–9；internal/agent/model.go 43–51 | Eino版本与真实模型adapter |
| W05 | docs/operations/local-model-gateway.md 18–19；2026-10-05-agent-llm-handbyhand-test-guide.md 10–20 | opencodex网关与两条业务模型链路 |
| W06 | src/lib/agent-contract.ts 79–105、119–156；workers/agent/internal/agent/server.go 46–51、102–149 | 三模式协议、最终JSON、非聊天事件流 |
| W07 | workers/agent/internal/agent/tools.go 123–156；research.go 71–98 | 三个内置业务工具、Eino Runner、流式关闭 |
| W08 | src/routes/knowledge.tsx 23–98；src/lib/server/analyze.ts 353–460 | 单次问答、异步轮询、无材料返回及研究落库 |
| W09 | migrations/0011_ai_runs.sql 4–5；src/lib/server/agent-jobs.ts 25–86、132–157；agent-runs.ts 137–194 | 专用队列／恢复／幂等边界 |
| W10 | docker-compose.yml 139–168、188–191、226–237 | 可选Eino服务、回环发布、默认引擎与关闭登录 |
| W11 | src/lib/db.ts 101–138、141–163 | PostgreSQL事务、PGlite内存回退 |
| W12 | src/lib/server/fns.ts 148–200、237–312；src/routes/keywords.tsx 184–196；src/lib/keyword.ts；src/lib/platforms.ts 27–35 | 规则写入、upsert与首次扫描／范围／间隔 |
| W13 | src/lib/server/scheduler.ts 188–224、303–342、344–416；scheduler-outcome.ts 15–37 | job内部创建、租约／栅栏、返回状态与note |
| W14 | src/routes/inbox.tsx 39–49；inbox.$itemId.tsx 22–25、41–43；sources.tsx 31–34；keywords.tsx 28–31；knowledge.tsx 28–39；jobs.tsx 14 | 原页面Query Key及刷新接点 |
| W15 | src/routes/api/model-settings.ts 5–26；src/lib/server/model-config.ts 72–85、192–204 | 模型配置来源、脱敏和本机管理门禁 |
| W16 | src/routes/index.tsx 35–58；src/lib/server/seed.ts 672–740；fns.ts 439–450 | 页面tick、GET播种、状态查询清队列副作用 |
| W17 | analyze.ts 97–115；agent-client.ts 8、51；Go config.go 16；server.go 82–99、189；model.go 204–216；agent-queue.ts 186 | 超时与排队deadline差异 |
| W18 | src/lib/server/agent-budget.ts 4–11、22–61、77–94；agent-completion.ts 25–70 | 旧预算口径、token校验与事务终态 |
| W19 | package.json 的 build／test／agent脚本 | build包含迁移；已有测试入口不等于本次运行结果 |
| W20 | src/lib/server/fns.ts 404–416、445–477；src/routes/knowledge.tsx 14–16 | jobs页仅采集任务、研究查询返回范围、无note路由 |
| W21 | workers/agent/internal/agent/worker.go 43–150、230–251、277–302；research.go 59–106 | Eino真实checkpoint、续租和completion重传 |
| W22 | src/lib/server/agent-data.ts 44–83、85–170；Go mcp.go 38–125、170–230 | 旧run级数据授权、证据回执与MCP白名单 |
| W23 | src/lib/auth/middleware.ts 28–47；verify.server.ts 84–96；业务migrations | 认证模板未等于旧业务范围隔离 |
| W24 | src/lib/server/extract-targets.ts 122–151；extract.ts 6–14、50–137 | 提取重试及独立模型路径 |

# 附录 B 官方参考源码与文档

open-ai-canvas 基准提交为 d74f7839128223b0ec3b1239d061d42295189490，以下 C编号相对该仓库：

| 编号 | 位置 | 核查内容 |
| --- | --- | --- |
| C01 | web/src/components/canvas/canvas-cloud-agent-panel.tsx；web/src/pages/canvas/project.tsx | 面板与画布上下文装配 |
| C02 | backend/agent-runtime/pi/package.json；backend/internal/app/cloud_agent_pi_runtime.go | Pi依赖与运行分支 |
| C03 | web/src/services/api/agent.ts；backend/internal/handler/agent.go | 运行API、SSE与快照 |
| C04 | backend/internal/app/cloud_agent_tools.go；cloud_agent_runtime_tools.go；cloud_agent_approval_preview.go | 业务工具、审批和快照校验 |
| C05 | backend/internal/model/cloud_agent.go；backend/internal/repository/cloud_agent.go | 持久化模型、事件与事务 |

OpenCode 基准提交为 5d9cd9b259f0456522f318a7435501d03cfbee79，以下 O编号相对 anomalyco/opencode：

| 编号 | 位置 | 核查内容 |
| --- | --- | --- |
| O01 | packages/opencode/src/server/routes/instance/httpapi/groups/session.ts；handlers/session.ts | legacy会话API和prompt_async |
| O02 | packages/opencode/src/session/prompt.ts 635–674、1046–1070、1499–1521；packages/core/src/session/projector.ts 260–269 | messageID更新和非请求指纹幂等 |
| O03 | packages/opencode/src/server/routes/instance/httpapi/handlers/event.ts 12–43；groups/event.ts | SSE envelope和无历史游标合同 |
| O04 | packages/opencode/src/agent/agent.ts 119–151；permission/index.ts 28–82、148–159、205–217；question/index.ts | 默认权限、always范围、内存pending |
| O05 | packages/plugin/src/tool.ts 3–24；index.ts 266–282；packages/opencode/src/session/tools.ts 59–111；tool/registry.ts 125–154 | 可信上下文、public hook与callID边界 |
| O06 | packages/opencode/src/mcp/catalog.ts 42–71；mcp/index.ts 269–282 | MCP调用参数与静态headers |
| O07 | packages/schema/src/v1/session.ts；permission.ts；question.ts | 原生消息／工具／权限／问题结构 |
| O08 | packages/opencode/src/session/compaction.ts 468–541；session/prompt.ts 1202–1205；packages/core/src/v1/config/config.ts 149–154；session/overflow.ts 29 | 原生压缩消息与compaction.auto配置 |

官方访问入口：

open-ai-canvas 官方仓库

open-ai-canvas 固定提交

OpenCode 官方固定提交

OpenCode Server 文档

OpenCode SDK 文档

OpenCode Custom Tools 文档

OpenCode Permissions 文档

官方在线文档可能继续更新。开发时以锁定版本的源码、类型和合同探针为准，保存具体版本与测试结果，之后升级runtime时重跑协议回归。